HANKEDOKUMENDID

(HD / Juhised pakkujale)

„Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023”

VEEBILEHEHANGE

(Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti

hankekorra § 2 p 5, § 4 lg 3  ja § 7 alusel)

Lugupeetud ettevõtjad,

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet teeb Teile ettepaneku esitada pakkumus „Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023“ hankelepingu sõlmimiseks.

Riigihanke nimetus: „Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023“.

Hankemenetluse liik: veebilehehange/ehitustööd.

Hankija: Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet (rg-kood 75039729).

Rahastamisallikad: linna eelarve.

Hankelepingu eeldatav maksumus: 50 000,00 EUR (km-ta) / 60 000,00 EUR (km-ga)

Kas riigihange on jaotatud osadeks: Ei.

Kas riigihankele on lubatud esitada alternatiivseid pakkumusi: Ei.

Kas hankija kavandab pakkujatega pärast pakkumuste esitamist läbirääkimisi pidada: Ei.

- Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimuste loetelu ning alltoodu tõendamiseks nõutavate dokumentide nimekiri

| Jrk | Kõrvaldamis- ja kvalifitseerimistingimus | Nõutav dokument |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakkujal puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8 sätestatud kõrvaldamisalused. | Pakkuja esitab koos pakkumusega HD Lisa 1 kohaselt vormistatud kinnituse. |
| 2. | Pakkuja/ühispakkujaid ning allhankelepingu alusel vahetult hankelepingu täitmises osalevad alltöövõtjad peab/peavad omama tööde teostamiseks kutsealase pädevuse vastavust järgmiste kvalifitseerimise tingimustele: „teedeinsener, tase 6“. Ametiala: Ehitustegevuse juhtimine. Hankelepingu täitmise tuleb kaasata pädev isik, kes ühtlasi on vastutavaks isikuks ning kellel on vähemalt järgmine kutseseaduse kohane kutse „teedeinsener, tase 6“. Õigussuhet tõendatakse andmetega majandustegevuse registris või isikuga sõlmitud kirjaliku kokkuleppega (vabavormis), et ta nõustub olema riigihanke „Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023“ hankelepingu täitmisel vastutav isik. | Pakkuja esitab pädeva isiku kutsetunnistuste koopiad vastavalt vastutusvaldkondades nõutule spetsialisti dokumendi(-tide)st. Edukas pakkuja esitab Hankija nõudel vastutava isiku (objektijuhi) vabas vormis kinnituse, et ta nõustub olema riigihanke „Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023“ hankelepingu täitmisel vastutav isik. |
| 3. | Pakkuja peab hanketeatele eelneva 60 kuu jooksul täitnud nõuetekohaselt vähemalt 2 sarnase ehitustöö lepingu maksumusega vähemalt 50 000,00 eurot käibemaksuta. Sarnaseks ehitustööks loetakse Majandus- ja taristuministri 02. juuni 2015. a määrusega nr 51 kinnitatud „Ehitise kasutamise otstarvete loetelu“ koodiga 21100 tähistatud tee remondi- või rekonstrueerimistööd. | Pakkuja esitab loetelu täidetud lepingutest koos informatsiooniga töö teostamise aja, maksumuse ja tellija kohta (HD Lisa 5). Hankija nõudmisel esitab edukas pakkuja tõendid selle kohta, et tööd tehti nõuetekohaselt. |
| 4. | Pakkujal peab olema viimase 36 kuu (2020-2022) jooksul summaarne netokäive vähemalt 1 295 000 eurot. | Pakkuja esitab informatsiooni netokäibe kohta, juhul kui vastav informatsioon ei ole pakkujale avalikult kätte saadav. |

- Täiendavad dokumendid

Pakkujatel on lubatud esitada ühispakkumus riigihangete seaduses sätestatud tingimustel. Ühispakkujate ühise pakkumuse esitamisel vastutavad hankelepingu täitmise eest ühispakkujad solidaarselt. Ühispakkumuse esitamisel täidavad pakkujad HD Lisa 3 kohase ühispakkumuse volikirja.

Kui pakkuja kasutab alltöövõttu, esitab pakkuja pakkumuse koosseisus info alltöövõtja kohta vastavalt alusdokumentide Lisas 4 toodud vormile, tuues välja info alltöövõtja kohta, alltöövõtulepingu objekti kohta, mille suhtes pakkuja kavatseb sõlmida alltöövõtulepingu(id). Hankelepingu täitmisele ei tohi kaasata isikut, kellel esinevad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8  nimetatud kõrvaldamise alused (RHS § 122 lg 1 ja lg 4).

- Maksuvõlgade kontroll

Maksuvõlgade kontroll toimub kaheetapiliselt:

- Pakkumuse esitamise ehk avamise tähtpäeva seisuga ning

- Hankelepingu sõlmimise päeva seisuga (seejuures hankelepingu sõlmimise päeva määrab hankija).

Kui hankija tuvastab, et pakkujal esineb käesolevas punktis sätestatud võlg, annab ta pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või ajatamiseks. Kui pakkuja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei kõrvalda hankija pakkujat või taotlejat hankemenetlusest.

- Tehniline kirjeldus:

Tehniline kirjeldus on antud HD Lisa 6.

- Hankedokumentide väljastamine ja selgitused:

Hankija võimaldab piiramatut elektroonilist juurdepääsu hankedokumentidele ja nende lisadele, mis on avalikult kättesaadavad Narva linna veebilehel www.narva.ee

- Huvitatud isikute registreerimine:

Huvitatud isikutel on võimalus ennast veebilehel hankekutse saanud isikuna registreerida, avaldades hankijale oma kontaktandmed. Hankedokumendid ja nende lisad elektroonselt välja võtnud isikute registreerimine toimub Hankija kontaltisiku elektronposti teel vabas vormis teate edastamisega.

Hankija ei vastuta e-posti side korrapärase toimimise eest. Registreerimisteate edastanud huvitatud isik on kohustatud veenduma, et hankija on registreerimisteate kätte saanud.

Registreerimine pole pakkumuse esitamise eelduseks, kuid hankedokumentide kättesaamise registreerimata jätmisel ei vastuta hankija huvitatud isiku informeerimiskohustuse nõuetekohase täitmise eest.

- Pakkumuse hinna väljendamise viis ja rahaühik:

Pakkumuse hind esitatakse HD kohaselt ning pakkumuse hind tuleb väljendada ranges vastavuses pakkumuse maksumustabeliga (HD Lisa 7) käibemaksuga ja ilma. Täiendavate maksetingimuste esitamine on keelatud. Pakkumuse rahaühikuks on euro (EUR).

- Pakkumuse koostamine ja esitamine:

Pakkumus koostada eesti keeles, ühes eksemplaris ning esitada digitaalselt e-posti aadressile narvahanked@narva.ee

Hankija ei vastuta e-posti side korrapärase toimimise eest.

Pakkuja märgib vajadusel pakkumuses, milline teave on ärisaladus ning põhjendab teabe ärisaladuseks määramist vastavalt RHS § 111 lg 5.

NB! Pakkuja on kohustatud tutvuma ehitusobjektiga, kontrollima töömahtusid ja muid hankedokumendis või selle lisades esitatud tehnilisi andmeid enne pakkumise esitamist ning informeerima koheselt avastatud puudustest, ebatäpsustest või vastuoludest Hankijat. Juhul, kui puudused, ebatäpsused või vastuolud avastatakse peale pakkumise esitamist, kannab pakkuja kõik sellega kaasnevad täiendavad kulud.

Pakkujad täidavad HD Lisa 1 kohase vormi, avaldades hankijale oma üldandmed. Pakkuja esitab HD Lisa 2 kohase volikirja juhul, kui pakkumusele alla kirjutanud isik või isikud ei ole registrikaardile kantud juhatuse liikmed.

- Pakkumuse esitamise aeg ja koht:

Hiljemalt 09.05.2023 kell 10:30 e-posti aadressile narvahanked@narva.ee

- Pakkumuse jõusolek:

Pakkumus on jõus vähemalt 180 (ükssada kaheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

- Pakkumuse avamise aeg ja koht: 09.05.2023  kell 11:00.

- Hindamiskriteerium:

Pakkumuste ainsaks hindamiskriteeriumiks on pakkumuse maksumus. Edukaks tunnistatakse madalaima hinnaga pakkumus (RHS § 85 lg 4).

- Kõigi pakkumuste tagasilükkamine:

  - Hankija jätab enesele õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui:

- kõikide pakkumuste maksumused ületavad Hankija rahalisi võimalusi;

- hankemenetluse käigus muutuvad hanke väljakuulutamise eeldused, mis muudavad hanke realiseerimise võimatuks (Hankija eelarveliste vahendite kärpimine vms);

- hankelepingu sõlmimine on muutunud võimatuks või ebaotstarbekaks Hankijast sõltumatutel põhjustel.

Hankijal on õigus sõlmida hankeleping peale finantseerimise saamist. Finantseerimise saamata jäämisel on hankijal õigus teha põhjendatud kirjalik otsus kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta.

- Hankemenetluse kehtetuks tunnistamine:

Hankijal on õigus tunnistada riigihankemenetlus omaalgatuslikult kehtetuks eelkõige siis, kui hankemenetluse kestel on hankijale saanud teatavaks asjaolu, mis välistab või muudab hankija jaoks ebaotstarbekaks hankelepingu sõlmimise esitatud tingimustel, samuti siis, kui hankelepingu sõlmimine etteantud tingimustel ei vastaks muutunud asjaolude tõttu enam hankija varasematele vajadustele või ootustele (RHS § 73 lg 3 p 6).

- Tööde teostamise tähtaeg: 30 päeva hankelepingu sõlmimisest alates.

- Hankelepingu olulised tingimused:

Hankeleping allkirjastatakse 5 (viie) tööpäeva jooksul pakkujatele pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse väljasaatmise päevast arvates. Juhul, kui pakkuja pole eelnimetatud tähtaja jooksul teostanud hankelepingu sõlmimiseks nõutavaid toiminguid, loetakse pakkuja oma pakkumuse tagasi võtnuks.

Veebilehehanke eest vastutav isik:

Aleksandr Tšernossitov, Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teede vanemspetsialist, kontakttelefon 359 9134, mobiiltelefon 5598 1781, e-post: aleksandr.tsernossitov@narva.ee

Lisad:

Lisa 1. Pakkuja kinnitus

Lisa 2. Pakkuja esindaja volikiri

Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri

Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek

Lisa 5. Teostatud tööde loetelu

Lisa 6. Tehniline kirjeldus

Lisa 7. Pakkumuse maksumustabel

Lisa 8. Hankelepingu projekt

Lisa 1. Pakkuja kinnitus

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

PAKKUJA KINNITUS

- Käesolevaga kinnitame, et meil puuduvad RHS § 95 lg 1, lg 4 p 8 nimetatud riigihankemenetlusest kõrvaldamise asjaolud. Kinnitame, et vastame täielikult hankekutses esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik võimalused ja vahendid hankelepingu täitmiseks.

- Oleme tutvunud hankekutsega ja selle lisadega ning kinnitame, et nõustume täielikult hankija esitatud tingimustega.

- Kõik käesolevale pakkumusele lisatud dokumendid moodustavad selle lahutamatu osa.

- Kinnitame, et meie pakkumus on nõuetekohaselt koostatud. Saame aru, et pakkumuse mitte-nõuetekohase koostamise puhul lükatakse meie pakkumus tagasi kui hankekutsele mitte-vastav.

- Juhul, kui meie pakkumus on ühispakkumus, vastutavad kõik ühispakkujad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

- Meie pakkumus on jõus vähemalt 180 (ükssada kaheksakümmend) kalendripäeva, pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

INFORMATSIOON PAKKUJA KOHTA

| Ärinimi: |  |
| --- | --- |
| Äriregistri registrikood |  |
| Tegevuskoha aadress: |  |
| Telefon: |  |
| E-posti aadress: |  |
| Pangakonto number: |  |
| Panga nimi: |  |
| Kontaktisik käesoleval pakkumusel (nimi, telefon, e-posti aadress): |  |

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 2. Pakkuja esindaja volikiri (vajadusel)

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

PAKKUJA ESINDAJA VOLIKIRI

Käesolevaga _________________ (pakkuja ärinimi) ____________________ (volitaja nimi ja ametikoht) isikus volitab __________________________ (volitatava ees- ja perenimi ning isikukood) olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama pakkumust ülalnimetatud riigihankele.

Volitatava allkirjanäidis: ________________________

Käesolev volikiri hõlmab volitust hankelepingule allakirjutamiseks ning on antud ilma edasi-volitamise õiguseta.

Volikiri kehtib kuni pakkumuse jõusoleku tähtaja lõpuni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 3. Ühispakkumuse volikiri (vajadusel)

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

ÜHISPAKKUMUSE VOLIKIRI

Käesolevaga kinnitame, et alljärgnevalt loetletud isikud moodustavad ühispakkujad ühispakkumuse esitamiseks:

| Jrk | Pakkuja nimi | Pakkuja registrikood | Pakkuja aadress | Allkirjaõigusliku isiku nimi | Allkirjaõigusliku isiku allkiri |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

Ühispakkujate juhtivaks pakkujaks on:

| Pakkuja nimi |  |
| --- | --- |
| Pakkuja registrikood |  |
| Pakkuja aadress |  |
| Allkirjaõigusliku isiku nimi |  |
| Allkirjaõigusliku isiku allkiri |  |

Ühispakkujad volitavad juhtiva pakkujana nimetatud isikut tegutsema ühispakkujate juhtiva pakkujana hankemenetlusega, hankelepingu sõlmimisega ning hankelepingu täitmisega seotud toimingute tegemisel, esindades ühispakkujaid suhetes hankijaga.

Kinnitame, et hankelepingu sõlmimisel vastutavad kõik ühispakkujad solidaarselt hankelepingu täitmise eest.

Kinnitame, et kõik ühispakkumuse esitanud ühispakkujad jäävad pakkumusega seotuks ning on valmis täitma oma kohustusi kuni kõikide hankelepingust tulenevate kohustuste täitmiseni.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 4. Alltöövõtja nõusolek (vajadusel)

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

ALLTÖÖVÕTJA NÕUSOLEK

Käesolevaga _______________________ (alltöövõtja, kelle kvalifikatsioonile tuginetakse, ärinimi)

_________________ (äriregistrikood) tõendab, et on andnud _________________________ (pakkuja ärinimi) nõusoleku osaleda ülalnimetatud hankelepingu täitmisel ____________ ______________________________________ (tööde liik) osas alltöövõtjana.

Alltöövõtja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 5. Teostatud tööde loetelu

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

Pakkuja nimi:

Pakkuja registrikood:

TEOSTATUD TEEDE REMONTÖÖDE LOETELU JA ANDMED

Meie poolt 2020-2022 teostatud teede remonttööde loetelu ja andmed:

| Teostaja (ühispakkumuse korral vastav ühispakkuja nimi) | Tellija nimi, kontaktandmed. hanke viitenumber | Teostatud teehoiutöö (teekatte remonttöö) nimetus | Teostamise aeg ja koht | Maksumus (ilma käibemaksuta) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(vajadusel lisada või kustutada ridu)

(Riigihankelepingu puhul märkida vastava riigihanke viitenumber)

Pakkuja annab Hankijale õiguse vajadusel kontrollida Pakkuja poolt eelnimetatud  andmete õigust teostatud ehitustööde  kohta tabelis määratud Tellijatel.

Käesolevaga kinnitame et kõik nimekirja kantud ehitustööd on tehtud lepingute ja hea ehitustava kohaselt.

Käesolevaga kinnitame esitatud andmete õigsust.

Kuupäev:	________________

Pakkuja esindaja nimi:	________________

Esindaja allkiri:	________________

Lisa 6. Tehniline kirjeldus

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

Tehniline kirjeldus

- Tööde tähtajad

Tööd peavad olema lõpule viidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud ühes osas hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva Lepingu sõlmimisest alates.

- Tööde mahud

Asfaltkatete remonti vajavate tänavate nimekiri:

- Põhja-Kudruküla tee L3-L10 teelõik – remonti vajava katendi orienteeruv pindala on 2200 m2;

Remonttööde mahud on hinnangulised ning võivad muutuda vastavalt Tellija vajadusele.

Remonttööde eest tasumine toimub kokkulepitud ühikuhindade alusel, vastavalt faktiliselt teostatud mahtudele.

- Normdokumendid ja juhendid tööde teostamiseks

Töövõtja peab lepingu ülesannete täitmisel juhinduma Eestis kehtivatest teehoiutöid reguleerivatest  seaduste, standardite, juhendite ja kõikide muude normdokumentide sätetest, mis on kättesaadavad Standardikeskuse veebilehel http://www.evs.ee/, Eesti Asfaldiliidu veebilehel http://www.asfaldiliit.ee/ rubriigist “ÕIGUSAKTID” ning Transpordiameti veebilehel https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid, muu hulgas alljärgnevatest juhendmaterjalidest: ehitusseadustik, Transpordiameti peadirektori 16.04.2021 korraldus nr 1.1-3/21/162 „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“, majandus- ja taristuministri 03.08.2015 määrus nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“, majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määrus nr 3 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja üleandmisele esitatavad nõuded“, majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrus nr 92 „Tee seisundinõuded“, majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele”. Tööd peavad vastama valdkonna kvaliteedistandarditele (EVS 901-1:2020 Tee-ehitus. Osa 1: Asfaltsegude ja pindamiskihtide täitematerjalid, EVS 901-2:2016 Tee-ehitus. Osa 2: Bituumensideained, EVS 901-3:2021 Tee-ehitus. Osa 3: Asfaltsegud), standard Linnatänavad (EVS 843:2016), EVS 613:2001/A1:2008/A2:2016 Liiklusmärgid ja nende kasutamine, heale kutsetavale, hankelepingule ja lepingule lisatud dokumentidele.

Kõik riigihanke tehnilises kirjelduses olevad tehnilise spetsifikatsiooni kirjeldused sisaldavad klauslit “või samaväärne”. Kõik samaväärsed tooted / süsteemid peavad vastama vähemalt spetsifitseeritud nõuetele ülalpidamiskulude, kvaliteedi jms osas.

- Tööde kirjeldus

Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde tegemist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ning ajutiste liikluskorralduse vahendite paigaldamine remonttööde tegemisel. Tööde mahud ja kavandatavad tööde asukohad määrab Tellija. Teekatte defektide kõrvaldamiseks tehtavate remonttööde asukohtade joonised/skeemid edastatakse Töövõtjale pärast lepingu sõlmimist.

  - Põhja-Kudruküla tee L3-L10 teelõigu remonttööde kirjeldus:

- Asfalteerimistööd lõikudena koos freesimisega ja ilma;

- Ettevalmistavad ja põhitööga lahutamatult seotud tööd: remondikohtade mahamärkimine, kohati on vajalik teha ettevalmistustööd freesimisega või ilma, ja suuremas osas tuleb ette valmistada tööalad asfalteerimiseks ülekattena, kus asfaltkatte servad välja freesida, freesimisjärgne puhastus ning pinna kruntimine, vajadusel tuleb kulumiskihi alla paigaldada tasandav asfaltbetoonikiht (tasanduskihi vajaduse ja ulatuse peab kooskõlastama omanikujärelvalvega/tellijaga). Asfaltbetoonist kulumiskiht on paigaldatud ja tihendatud asfaltbetoonist kiht, üksiku tegevusega nõutud alal ja paksusega, säilitades (või parandades hälbe piirides) aluskihi rist- ja pikiprofiili;

- Põhja-Kudruküla teelõigul vaja teha ka löökaukude remont asfaltbetooniseguga AC 12 70/100.

    - Asfaltkatete remonttööd koos freesimisega:

- Freesimisel kasutada piki ja põikprofiili järgiva vähemalt 0,50 m laiuse tööorganiga varustatud freesi;

- Enne kulumiskihi asfalteerimistöid tuleb aluspind (kaasaarvatud vuugid) puhastada ja kruntida vastavalt „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhisele“ (kinnitatud Transpordiameti peadirektori 16.04.2021 korraldusega nr 1.1-3/21/162) ning esitada omanikujärelevalve/tellija esindajale krunditud tööalad fikseerimiseks;

- Remonttööde ja täiendavate teetööde korral asfalteerimistöödeks ettevalmistatud tööalad (freesitud ja lammutatud alad) peavad olema asfalteeritud 3 päeva jooksul ja selle järgselt tuleb vuugikohad täita bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga (riba laius 20 cm) 3 ööpäeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist;

- Pikemaks ajaks freesitud tööalade (üle 1 ööpäeva) üleminekuservad peavad olema lauged, tagamaks sujuva ülemineku olemasoleva ja freesitud katte vahel;

- Asfaltkatte servad tuleb lõigata või freesida 90 kraadise nurga alla (eelnevalt kooskõlastada Tellija esindajaga);

- Freesitud lõigud asfalteeritakse kolme päeva jooksul (punkti tingimuste täitmata jätmisel rakendatakse trahvisanktsioone).

Töö üleandmiseni hoida territooriumid ja külgnevad alad (sh haljasalad) heas korras kogu remondiperioodi jooksul. Defektide ilmnemisel tuleb taastada endine olukord.

    - Aukude remont asfaltbetooniga AC 12 70/100 (100% tardkillustiku sisaldusega, LA25):

- Augu põhi ja serv töödelda, eemaldada teekatte lagunenud ja kahjustatud kohad. Augu põhi ja servad puhastada suruõhuga jääst, porist, asfaltprahist, veest jne ning vajadusel eelkuumutada gaasipõletiga.

- Kui löökaugu sügavus on 120 mm või üle selle, tuleb segu paigaldada kahes kihis.

- Segu tihendada vibrotihendajaga (vibroplaadiga) või teerulliga.

- Aukude remondil jälgida, et remonditud teekate oleks tasane ja selle kõrgus ei erineks olemasolevast kattest.

- Pärast tööde lõpetamist teha tööalade/töölõikude koristamistööd (materjalide jäägid ära koristada).

  - Muud nõuded

Tehnilisele kirjeldusele vastava asfaltbetoonist kulumiskihi paigaldamiseks kasutatakse kuuma tihedat asfaltbetoonsegu, mis vastab iga lõigu osas Lepingu nõuetele. Lähtematerjalidele, segudele ja proovide katsetamisele ning tiheda asfaltbetooni valmistamisele esitatavad nõuded on toodud  käesolevas tehnilises kirjelduses ja „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhises“ (Transpordiameti peadirektori 16.04.2021 korraldus nr 1.1-3/21/162).

Asfaltbetoonist kulumiskiht tuleb paigaldada kuiva ilmaga, kui õhutemperatuur ei lange alla +5 °C. Enne tööde alustamist tuleb teha kõik käesolevates töökirjeldustes nõutavad ettevalmistustööd (freesimine või tasasusfreesimine). Ettevalmistatud alus tuleb kruntida mitte varem kui 6 tundi enne asfaltbetoonsegu laotamist. Töödeldud ala ei tohi ületada selleks päevaks asfalteerimiseks planeeritud ala.

Tuleb hoolitseda, et krunditud lõigust ei sõidaks üle liiklusvahendid. Laoturi kiirus peab vastama tootja poolt ette nähtud kiirusele. Asfaltbetoonsegu peab laotama katkestamatult. Kui laoturi tööpaus asfaltbetoonsegu laotamise ajal ületab 30 minutit, tuleb jätkata põikvuugi ehitamisega. Tihendamisega tuleb alustada kohe pärast laotamist. Kihi temperatuur tihendamise alguses peab olema 120-160 °C. Tihendamise lõpus ei tohi temperatuur olla madalam kui 90 °C. Tihendamisprotsess peab tagama kasutatavale asfaltbetoonile vastava tihendusastme. Töövõtja peab tagama Lepingu nõuetele vastava piki- ja põikvuukide tasasuse ja veekindluse. Kui laotamisel kasutatakse ainult ühte laoturit, tuleb pikivuugid töödelda. Põikvuukide korrastamisel lõigata eelnevalt paigaldatud lõik 10-20 cm lühemaks. Lõigatud äärte asfaltbetoonsegu jäägid tuleb ära koristada. Kate peab olema puhas lahtisest osisest enne kruntimist ja järgmise kihi panekut. Kui kulumiskiht on paigaldatud, tuleb piki- ja põikvuugid töödelda 0,2 m laiuselt ning tuleb vuugikohad täita bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga (3 ööpäeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist). Põikvuugid tuleb hajutada 5 m nihkega kummalgi pool pikivuuki. Uus teelõik avatakse liikluseks alles siis, kui kate on piisavalt jahtunud, et taluda liiklust. Valmis kulumiskiht peab olema ühtlase pinnatekstuuriga, ilma sideaine pinnaletõusudeta, pragude või muude nähtavate defektideta. Maksimaalne lubatud kõrvalekalle on ±0.5 %. Pinnavesi peab kattelt täielikult ära voolama. Asfaltbetoonist kulumiskihi tihedusnäitajad peavad vastama Transpordiameti peadirektori 16.04.2021 korralduse nr 1.1-3/21/162 „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis“ nõuetele.

Kõik tööd peavad olema tehtud vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 03.08.2015 määrusele nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“.

  - Vastavuse kontroll

Põikkalde, tasasuse ja katte laiuse mõõtmisi tuleb teostada töö käigus. Kui töös leitakse defekte (kahjustusi), mis ületavad tolerantside väärtusi kahekordselt, tuleb teostada lisamõõtmisi määramaks kindlaks defektse tee osa piirid; sellel teelõigul ehitatud asfaltbetoonist kulumiskiht tuleb eemaldada ning paigaldada uus, nõuetele vastav asfaltbetoonist kulumiskiht.

  - Mõõtmine

Mõõtühikuks on ruutmeeter. Tasumine toimub lepingu ühikuhindades ja töömahuloendis toodud tööartiklite alusel. Teostatud remonttööde mahtude vastuvõtmine toimub geodeetiliste mõõtmiste alusel. Töövõtja maksab kõik mõõdistamisega seonduvad kulud.

- Liikluskorraldus

  - Töövõtjal tuleb enne remonttööde alustamist korraldada ajutise liikluskorralduse skeemi(de) koostamine (sh vajadusel ristmikel), kooskõlastada see/need eelnevalt Narva LV Linnamajandusametiga ning tasuda kõik seotud sellega kaasnevad kulud.

  - Ajutise liikluskorralduse korraldab objektil Töövõtja vastavalt tema poolt teostatavate tööde etappidele.

  - Ajutine liikluskorraldus remonttööde ajal peab vastama majandus- ja taristuministri  13.07.2018 määrusele nr 43 ,,Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

  - Planeeritavad muutused liikluskorralduses, sh tänavate/teelõigu sulgemised, tuleb eelnevalt kooskõlastada Tellijaga.

  - Kõikide ajutiste liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja tööjärgse teisaldamise korraldab Töövõtja omal kulul.

- Arveldamine

  - Tasumine toimub lepingu ühikuhindades kululoendis toodud tööartiklite alusel. Teostatud remonttööde (asfalteerimine) mahtude vastuvõtmine toimub geodeetiliste mõõtmiste alusel. Töövõtja maksab kõik mõõdistamisega seonduvad kulud.

  - Töövõtja kohustuste hulka kuulub ka vajalike mõõtmise teostamine, mahtude täpsustamine ning sadevee äravoolu suunamine.

- Ehitusmaterjalide koristamine ja utiliseerimine

Pärast tööde lõpetamist ja enne üleandmise-vastuvõtmise akti koostamist tuleb tee ja kõik Töövõtja töödega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt nõudmistele. Kõik ajutised paigaldised ning materjalide ülejäägid tuleb kõrvaldada ning objekt puhastada ja korrastada.

Ehituspraht (freespuru) tuleb töövõtjal utiliseerida. Objektilt kasutamiseks sobimatu ja/või üleliigne materjal tuleb töövõtjal ära vedada ja utiliseerida.

Muud lammutusmaterjalid tuleb töövõtjal utiliseerida ning esitada Tellijale tõend selle kohta, et käesolevas punktis nimetatud jäätmed on viidud selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta.

Lisa 7. Pakkumuse maksumustabel

Hankija nimi:                          Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet

Riigihanke nimetus:                Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023

Menetlusliik:	veebilehehange/ ehitustööd

| Pakkumuse maksumustabel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tööliik | Maht/Kogus | Mõõt-ühik | Maksumus (eurot) |  |
|  |  |  | Ühikuhind | Summa |
| 1. Tasanduskiht a/b AC12 surf70/100 (100% graniit) | 60 | t | 0,00 | 0,00 |
| 2. Asfaltbetoonkatte remont „lõikudena” koos freesimisega ja ilma, a/b AC12 surf70/100 (100% graniit) kihipaksusega 5 cm | 2200 | m2 | 0,00 | 0,00 |
| KOKKU |  |  |  | 0,00 |
| KM 20% |  |  |  | 0,00 |
| KOKKU (koos km-ga) |  |  |  | 0,00 |
| Määrkus: Ühikuhindadest lähtudes jätab hankija endale õiguse muuta eelarve piires igal tööde mahtusid. |  |  |  |  |
| Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ning liikluskorraldus (sh. ajutiste ja skemaatiliste liikluskorralduse vahendite paigaldamine vastavalt nõuetele) remonttööde teostamisel. |  |  |  |  |
| Pakkumus on jõus 180 kalendripäeva, alates pakkumuste esitamise tähtpäevast. |  |  |  |  |
| Kuupäev: ________________ Pakkuja esindaja nimi: ________________ Esindaja allkiri: ________________ |  |  |  |  |

Lisa 8. Hankelepingu projekt

TÖÖVÕTULEPING nr xx

allkirjastamise kuupäev digiallkirjas

- LEPINGU POOLED

Tellija

Nimi                                                                           Narva Linnavalitsuse

Linnamajandusamet

Asutuse registrikood				            75039729

Asukoht				                        Peetri plats 3, 20308 Narva

Telefon                                                                 	+ (372) 359 9155

E-post                                                                  	linnamajandus@narva.ee

Esindaja					            Natalja Šibalova, direktor

Esinduse alus 				                        LMA põhimäärus

Töövõtja

Ärinimi

Äriregistrikood

Asukoht

Telefon

E-post

Pangakonto number

Esindaja

Esinduse alus

Edaspidi nimetatud ka eraldiseisvalt „Pool“ või koos ja ühiselt „Pooled“, sõlmisid käesoleva lepingu (edaspidi „Leping“), võttes aluseks riigihanke „Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023“ (XX.XX.2023 hanketeade nr XX Narva linna veebilehel) tulemused (LMA XX.XX.2023.a hankekomisjoni otsus), olles kokku leppinud alljärgnevas:

- LEPINGU ESE

  - Käesoleva Töövõtulepingu esemeks on Narva linna haldusterritooriumil  paiknevate ja Lepingu dokumentides loetletud avalikult kasutatavate teede remonttööd (edaspidi ka Tööd) vastavalt Lepingu dokumentidele ja Tellija juhistele.

  - Lepingu tõlgendamisel ja täitmisel lisaks Lepingu dokumentides sätestatule juhinduvad Pooled Töövõtja poolt esitatud pakkumuses ka muudest ehitustegevust reglementeerivates õigusaktides ja Eesti Vabariigis avaldatud ehitusvaldkonna standardites sätestatust.

  - Tööde maht ja Tööle kehtestatud nõuded on toodud hankedokumentides, tehnilises osas eelkõige tehnilises kirjelduses.

  - Töövõtja on kohustatud ilma täiendava kompenseerimiseta Tellija poolt tegema ka kõik Töö nõuetekohaseks teostamiseks vajalikud projekteerimis-, ehitus- ja abitööd, samuti muud tööd, kandma kõik vajalikud, sh ka Lepingus otseselt nimetamata kulud, võtma ehitusriskid Tellija eesmärgist lähtudes, millistele ei ole otseselt viidatud Lepingus ja selle dokumentides, kuid millised on, tulenevalt hankedokumentidest, Töövõtja ametialasest professionaalsusest ja heast ehitustavast, vajalikud Töö nõuetekohaseks teostamiseks ja ehitusobjekti kasutusele võtmiseks. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, sh Lepingus nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud Lepingus ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti Töö vastuvõtmiseks vajaliku dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid.

  - Juhul, kui Lepingu dokumentides ja/või Tehnilises kirjelduses on sätestatud madalamad kvaliteedi nõuded võrreldes majandus- ja taristuministri poolt 03.08.2015. a määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“ sätestatud kvaliteedinõuetega, siis Tööde tegemisel ja vastuvõtmisel tuleb lähtuda määruses nr 101 „Tee ehitamise kvaliteedi nõuded“  sätestatud kvaliteedinõuetest.

  - Töövõtja kinnitab, et:

1) ta omab töö teostamiseks vajalikke töövahendeid, kvalifitseeritud tööjõudu ning tal on kogemused Lepingu dokumentidega kirjeldatud Tööde teostamiseks;

2) ta on täielikult teadlik kõikidest Tööga seonduvatest õigusaktidest, kehtestatud ehituseeskirjadest, -normatiividest ja –standarditest, ametkondlikest määrustest ning kohustub neid täitma kõrvalekaldumisteta ja ilma Tellijalt täiendavat hüvitist nõudmata.

- LEPINGU DOKUMENDID

- Tööd teostatakse vastavalt Lepingule ja järgnevalt loetletud, nende pädevusjärjekorras antud  Lepingu dokumentidele:

    - Veebilehehanke „Narva linnas Põhja-Kudruküla tee asfaltkatte remonttööd 2023“ hankedokumendid, tehnilises osas eelkõige tehniline kirjeldus ja selle lisad.

    - Käesolev Leping ja selle Lisad;

    - “Ehituse töövõtulepingute üldised tingimused (ETÜ 2013)” käesolevast Lepingust tulenevate erisustega;

    - Töövõtja poolt hankemenetlusel esitatud pakkumuse muud dokumendid.

  - Kõik Lepingu dokumendid täiendavad üksteist. Ükskõik millises dokumendis mainitud kohustus, tingimus või nõue on Pooltele siduv.

  - Tegemist on siduva eelarvega hankelepinguga. Töövõtjale on Töö teostamise aluseks kogu informatsioon, mis sisaldub hankedokumentides ja Lepingus.

  - Lepingu allkirjastamisel kuuluvad selle juurde järgmised lisad:

3.4.1	Lisa 1. Eelarve (HD Lisa 7. Pakkumuse maksumustabel);

3.4.2. 	Lisa 2. Tehniline kirjeldus (HD Lisa 6. Tehniline kirjeldus).

- TÖÖD

  - Töövõtja teostab Lepingujärgsed Tööd, sealjuures kohustub Töövõtjana teostama kõiki töid ja asjakohaseid toiminguid, võtma ärialaseid riske ja kandma kõiki otseseid ja kaudseid kulusid, mis on vajalikud selleks, et:

    - Teostada Tööd vastavalt hankealusdokumentides ja käesolevas Lepingus sätestatud kvaliteedi- ja tehnilistele nõuetele;

    - Kaitsta Tellijat kõigi nõudmiste eest, mida kolmandad isikud võiksid Lepingu raames Töövõtja tegemiste ja/või tegemata jätmise tõttu Tellijale esitada ning hüvitada kõik selliste nõudmiste tõttu viimastele tekkida võivad kahjud ja/või kulud.

  - Tööd sisaldavad kõiki Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke töid, toiminguid, tööjõudu, kõiki vajalikke materjale ja töös kasutatavaid seadmeid.

- TÄHTAEG JA TÖÖDE ÜLEANDMINE

  - Leping  jõustub selle sõlmimise kuupäeval ja kehtib kuni Poolte kõigi vastastikuste kohustuste täitmiseni, kaasa arvatud garantiiperiood, edaspidi ka Lepingu täitmise tähtpäev.

  - Tööd peavad olema lõpule viidud ja Tellijale vastuvõtmiseks esitatud ühes osas hiljemalt 30 (kolmkümmend) kalendripäeva Lepingu sõlmimisest alates.

  - Kui Töid ei teostata Töövõtja süül Lepingu  p-s 5.2 määratud tähtajaks on Tellijal õigus määrata kohustuse rikkumise eest leppetrahvi.

  - Valmis Tööd antakse Tellijale üle ühes osas. Töövõtja esitab tööde teostamise akti, mõõteprotokollid ja kaetud tööde aktid teostatud tööde aktis kajastatud Tööde kohta omanikujärelevalve/tellija esindajale allakirjutamiseks. Tööde teostamise aktis kajastatakse tegelikult tehtud Tööde mahud ja ühikuhindade alusel arvestatud Tööde maksumused. Omanikujärelevalve esindaja esitab kontrollitud ja allkirjastatud tööde teostamise akti Tellija esindajale 5 (viie) tööpäeva jooksul arvates akti saamisest.

  - Tellija kontrollib ja allkirjastab Lepingu p 5.4 nimetatud Tööde teostamise akti pärast seda, kui aktis määratud tööd olid kontrollitud ja kinnitatud omanikujärelevalve poolt ja aktis esitatud tööde maht, kasutatud materjalid jms vastavad tõele. Antud akti allakirjutamisega loetakse Tellija esindaja poolt aktis määratud tööd Tellija poolt aktsepteerituks tööde maksumuse osas.

  - Tellija on kohustatud tööde akteerimise akti läbi vaatama 10 (kümne) tööpäeva jooksul arvates akti kättesaamisest. Allakirjutamisest (tööde aktsepteerimist) keeldumise korral peab Tellija eelnimetatud tähtaja jooksul esitama Töövõtjale motiveeritud otsuse aktile allakirjutamisest keeldumise kohta.

  - Töövõtja kohustub Tööde teostamise aktis kajastama Tellija poolt aruandeperioodil määratud ja tasaarvestatud leppetrahve.

- LEPINGU HIND

  - Käesoleva Lepingu hind on määratud Töövõtja pakkumuse (HD Lisa 7) ning moodustab koos käibemaksuga XXX XX,XX (XXXXXX  eurot ja XX senti) eurot (edaspidi Lepingu hind).

  - Lepingu hind on lõplik ning ei sõltu Töövõtja maksu- ja muude avalik-õiguslike rahaliste kohustuste võimalikust suurenemisest. Teenuse osutamisega kaasnevaid maksu- ja muid Tööde maksumust suurendavaid riske kannab täies ulatuses Töövõtja.

  - Lepingu punktis 6.1 nimetatud Lepingu hind ja Lepingu eelarve (Lisa 1) on Töövõtjale siduvad, määrates Töövõtjale makstava tasu ülempiiri ja Tööde ühikuhinnad.

  - Faktiliselt teostatud tööde tasustamine toimub vastavalt Tellija poolt eelnevalt kirjalikult aktsepteeritud Tööde eest, Tööde teostamise akti põhjal koostatud arve alusel.

  - Maksmisel lähtutakse tegelikult teostatud Tööde mahust, mis on kinnitatud geodeetiliste mõõtmistega, võttes seejuures aluseks Tööde ühikuhinnad. Teostamisele kuuluvad Tööde mahud määrab igakordselt Tellija ning Töövõtjal puudub õigus nõuda tasu tegelikult teostamata Tööde eest.

  - Töövõtja tasunõue muutub sissenõutavaks pärast Tellija poolt tööde aktsepteerimist Tööde teostamise aktiga ja aktsepteeritud Tööde teostamise akti alusel Töövõtja poolt esitatud  arve aktsepteerimisega Tellija poolt. Tellija maksetähtaeg on 15 (viisteist) kalendripäeva, vastava arve kättesaamisest arvates. Arved esitatakse e-arveldaja süsteemi kaudu, Töövõtjal puudub õigus nõuda Tellijalt ettemaksu tegemist.

  - Töövõtjal ei ole õigust nõuda Lepingu hinda ületavate kulutuste hüvitamist, kui Pooled ei ole selles eraldi kirjalikult kokku leppinud.

- TÖÖVÕTJA KOHUSTUSED JA ÕIGUSED

  - Töövõtja kohustused:

    - Hankima kõik Tööde alustamiseks ja tegemiseks vajalikud alusandmed, load ja kooskõlastused, sh tänavate sulgemise, kaevetööde, välisvõrkude ühendamise, puude raiumise ja muud load ja kooskõlastused, projekteerimis- ja tehnilised tingimused ning tasuma nendega seotud kulud.

    - Teostama kõik Tööd, mis on määratletud Lepingus ja selle Lisades, kandes seejuures kõik Töödeks vajalikud otsesed ja kaudsed kulutused. Kui Pooled ei ole teisiti kokku leppinud, laieneb teostamiskohustus ka nendele töödele ja toimingutele, mis ei ole Lepingus või selle Lisades sätestatud, kuid millised oma olemusest lähtuvalt kuuluvad käesoleva Lepinguga seotud Tööde hulka ning mille tegemine on vajalik Lepingu eesmärgi saavutamiseks;

    - Andma Tellijale Tööde käigust aru tema esimesel nõudmisel;

    - Korraldama ajutise liikluskorralduse vastavalt majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning kandma kõiki selleks vajalikke kulusid.

    - Hankima oma kulul kõik Tööde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid, seadmed, detailid ja konstruktsioonid, tagama ehitusplatsil kõigi vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu, kasutama Tööde tegemisel materjale ja tooteid, mille õigusaktidest ja Lepingust tulenevatele nõuetele vastavus on õigusaktides ja Lepingus sätestatud nõuete kohaselt tõendatud ning esitama materjalide vastavusdeklaratsioonid enne tööde algust Omanikujärelevalvele /Tellijale kooskõlastamiseks;

    - Kõrvaldama oma kulul teostatud ja/või teostatavate Tööde ja kasutatavate materjalide puudused, mis on tekkinud Tellijast sõltumatutel põhjustel, vastasel korral on Tellijal õigus teha avastatud puuduste kõrvaldamine ülesandeks mõnele kolmandale isikule Töövõtja kulul ning vähendada vastavalt Töövõtjale Lepingu alusel makstavat tasu;

    - Arvestama Tellija juhistega Tööde teostamise kohta, olles selliseid juhiseid viivitamata nende saamise järel piisavalt kontrollinud. Juhul, kui Tellija poolt antud juhised ohustavad Tööde kvaliteeti või muus osas takistavad Lepingu kohast täitmist, on Töövõtja kohustatud Tellijale sellest viivitamata, s.o mitte hiljem kui 1 (ühe) tööpäeva jooksul kirjalikult teatama. Teavitamiskohustuse rikkumisel vastutab Töövõtja Tellija poolt antud vigaste juhiste järgimisest põhjustatud tagajärgede eest. Järgima Tööde teostamisel Maanteeameti poolt kehtestatud Teetööde tehnilist kirjeldust ning kehtivaid teehoiutööde eeskirju;

    - Eeldatakse, et Töövõtja teostab kõik Lepingus kokkulepitud Tööd isiklikult. Töövõtja on kohustatud eelnevalt kooskõlastama Tellijaga kõik alltöövõtjad, keda Töövõtja kavatseb kaasata Lepingu täitmisele. Tellija ees jääb Lepingust tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmise, sh selliste, mille tegemiseks on Töövõtja kasutanud alltöövõtjaid, eest vastutavaks Töövõtja;

    - Töövõtja kannab täielikku ja tingimusteta varalist vastutust Töö lepingutingimustele mittevastavuse tõttu Tellijale või kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest. Kahjuga on hõlmatud ka kolmandatele isikutele tekitatud mittevaraline kahju ning keskkonnakahju;

    - Võimaldama Tellijal igal ajal teostada kontrolli tehtavate Tööde mahu ja kvaliteedinõuetele vastavuse üle;

    - Järgima Tööde teostamise tähtaegu;

    - Kasutama ja tagama Lepingu täitmisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamise, samuti esitama Tellijale andmed tööde vahetute teostajate ja nende kvalifikatsiooni kohta Tellija esimesel nõudmisel. Käesolevas punktis nimetatud andmed peab Töövõtja esitama Tellijale kolme (3) tööpäeva jooksul nõude kättesaamisest arvates;

    - Mitte katkestama Tööde teostamist ega muutma Tööde teostamise tähtaegu seoses võimalike vaidlustega Tööde kvaliteedi, mahu või muude asjaolude üle;

    - Juhul kui teostatud töödes on puudusi, teostatud tööd ei vasta Lepingule, tehnilisele kirjeldusele, kehtestatud ehituseeskirjadele, -normatiividele ja –standarditele või kehtivale seadusandlusele, siis kohustub Töövõtja vastavad puudused omal kulul kõrvaldama. Peale puuduste kõrvaldamist toimub Poolte poolt tööde täiendav ülevaatus, aktsepteerimine ja vastava arve vastuvõtmine;

    - Pidama Tööde teostamise kohta teehoiutööde päevikut ning esitama Tellija nõudmisel sellest väljavõtteid Tellija poolt eelnevalt määratud tähtpäevaks. Teehoiutööde päevikus tuleb kajastada päevade kaupa objektid ja teostatud tööliigid. Päeviku kanded peavad olema allkirjastatud Töövõtja lepingujärgse vastutava isiku poolt;

    - Andma Tellijale üle majandus- ja taristuministri 14.02.2020 määruse nr 3 nõuetele vastava dokumentatsiooni (tööde vastuvõtuaktid, kaetud tööde aktid, ehitusmaterjalid ja konstruktsioonide vastavustunnistused, teostusjoonised, kasutus- ja hooldusjuhendid, mõõdistusprojekti jms.) kahes eksemplaris digitaalsel kandjal. Kooskõlastama koostatava dokumentatsiooni ja Tööd asjaomaste ametkondade ja asutustega. Kogu dokumentatsioon sõlmitud lepingute ja teostatud tööde kohta (sh geodeetilised mõõtmised, mõõteprotokollid ja kaetud tööde aktid jne.) esitatakse Tellijale Töövõtja poolt digiformaadis kahes eksemplaris;

    - Hoidma Tööde üleandmiseni tööalad ja külgnevad alad (sh haljasalad) heas korras kogu remondiperioodi jooksul. Defektide ilmnemisel tuleb taastada endine olukord;

    - Tööde korral peavad asfalteerimistöödeks ettevalmistatud tööalad (freesitud ja lammutatud alad) olema asfalteeritud 3 päeva jooksul ja selle järgselt tuleb täita vuugikohad bituumenemulsiooni ja graniitkillustikuga 3 päeva jooksul peale asfalteerimistööde teostamist;

    - Kõrvaldama tasuta kahe aasta jooksul arvates Tööde lõpliku vastuvõtmise kuupäevast vastuvõtuakti alusel Töödes ilmnenud puudusi (Töövõtugarantii), samuti viima Tööd vastavusse muutunud standardite ja õigusaktide nõuetega;

    - Omama objektidel mõõtmisvahendeid, millised on vajalikud tööde kontrolltoiminguteks ja vastuvõtmisel tehtavate mõõtmiste läbiviimiseks;

    - Tagama Tööde tegemisel vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu kasutamine ja kui konkreetsete tööde tegemiseks on õigusaktides kehtestatud nõuded, tegevusluba või registreering, siis tagama, et vastavaid töid teostaksid isikud, kellel on nõutud  majandustegevuse teade, tegevusluba või registreering või muu dokument, mis annab isikule õiguse vastava töö tegemiseks;

Töövõtja õigused:

    - Saada Tööde tegemise eest Tellijalt tasu vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

    - Saada Tellijalt Lepingu täitmisel mõistlikult vajalikku kaasabi (juhised, nõusolekud jms).

- TELLIJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

  - Tellija kohustused:

    - Tasuda Töövõtjale nõuetekohaselt teostatud Tööde eest vastavalt Lepingus sätestatud tingimustele ja korrale;

    - 10 (kümne) tööpäeva jooksul, kättesaamisest arvates, vaadata läbi või lükata tagasi Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti.

  - Tellija õigused:

    - Nõuda Töövõtjalt Lepingus sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest ja maksumusest kinnipidamist;

    - Teostada jooksvat kontrolli Tööde käigu, mahu ja kvaliteedi üle ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi Tööde kvaliteedi osas;

    - Kui Tööde tegemise ajal on ilmselt selge, et Tööd ei tehta nõuetekohaselt, siis on Tellijal õigus määrata Töövõtjale mõistlik tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, teatades sellest Töövõtjale kirjalikult. Kui Töövõtja seda nõuet tähtajaks ei täida, siis on Tellijal õigus kas Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist või teha Tööde jätkamine ja parandamine ülesandeks kolmandale isikule Töövõtja arvel;

    - Kui Töövõtja kaldub Lepingu tingimustest kõrvale ja see halvendab Tööd, või laseb tekkida muid puudusi Töödes, siis on Tellijal õigus nõuda puuduste tasuta parandamist Tellija kehtestatud tähtajaks või vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis Töödes esinenud puuduste parandamiseks oma vahenditega või Tööde hinna vastavat vähendamist. Lepingust oluliste kõrvalekaldumiste või muude oluliste puuduste olemasolul Töödes on Tellijal õigus Leping üles öelda ja nõuda kahjude hüvitamist;

    - Keelduda Tööde eest tasumisest, kuni Töövõtja on täitnud endale Lepinguga võetud kohustused.

    - Arvestades RHS sätestatut muuta Töövõtja poolt teostatavaid töid ja mahtusid, teatud töö või hanke töövõtu mahust välja jätta või asendada, muid töövõtu osi sealjuures muutmata. Tellija poolt Tööde mahu ühepoolsel vähendamisel või Tööde asendamisel vähendatakse Lepingu Hinda tööde mahu vähendamise võrra, mis kalkuleeritakse, võttes aluseks pakkumuses märgitud tööde hinna. Juhul, kui pakkumuses märgitud tööde hind, mida tahetakse võtta aluseks Töö mahu vähendamise kalkuleerimisel, ei ole otseselt välja toodud, siis Töö mahu vähendamine või asendamine kalkuleeritakse materjalide keskmistest turuhindadest ning Poolte poolt kokkulepitud tööde mahtudest ja ühikuhindadest lähtudes.

- POOLTE VASTUTUS

  - Töövõtja hüvitab Tellijale või kolmandale isikule Töövõtjal lasuvate kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise tõttu tekkinud kahju täies ulatuses.

  - Lepingulise kohustuse rikkumise, sh hankedokumentides sätestatud tingimuste mittejärgimise eest on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt lisaks tekitatud kahju hüvitamisele leppetrahvide tasumist alljärgnevalt:

    - Töövõtja maksab Tellijale Lepingus sätestatud Tööde üleandmise tähtaja ületamise eest leppetrahvi  0,2% Lepingu hinnast iga hilinenud kalendripäeva eest, kuid kokku mitte üle 30% Lepingu hinnast;

    - Igakordse Lepingu dokumentides sätestatud kohustuste rikkumise eest maksab Töövõtja Tellijale leppetrahvi 3600 eurot iga rikkumise eest.

    - Juhul, kui Tellija ütleb Lepingu üles või taganeb Lepingust õiguskaitsevahendina seetõttu, et Töövõtja rikkus lepingut, maksab Töövõtja Tellijale leppetrahvi kuni 5% Lepingu hinnast.

  - Lepingu punkti 9.2. kohaldamise aluseks olev lepingurikkumine fikseeritakse Tellija poolse Lepingu mittekohase täitmise aktiga, mis tehakse Töövõtjale kirjalikus või vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatavaks 10 (kümne) tööpäeva jooksul akti koostamisest arvates.

  - Töödes esinevate puuduste kõrvaldamine lepingulise kohustuse täitmiseks antud täiendava tähtaja jooksul ei vabasta Töövõtjat leppetrahvi maksmise kohustusest.

  - Tellijal on õigus pidada Lepingu punktis 9.2 sätestatud korras arvutatud leppetrahvid kinni Töövõtjale makstavast tasust. Leppetrahvi nõudmine ei välista Tellija õigust nõuda Töövõtjalt Lepingu täitmist ja/või kahjude hüvitamist. Tellijal on õigus leppetrahv tasaarvestada Töövõtjale tasumata arvetega Lepingu p-s 9.3 alusel koostatud akti alusel.

- POOLTE ESINDAJAD

10.1. Tellijat esindavad:

Tehnilistes küsimustes, sh Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel - Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti teede vanemspetsialist Aleksandr Tšernossitov, tel 359 9314, e-post aleksandr.tsernossitov@narva.ee,

Lepingulistes küsimustes: direktor Natalja Šibalova, tel. 359 9155, e-post: natalja.shibalova@narva.ee

10.2. Töövõtjat esindavad:

Tehnilistes küsimustes, sh Tööde üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisel   XXX,  tel XXX, e–post: XXX@XXXXX.ee (kes on Lepingu täitmise ajal objektijuht ning kellel vähemalt järgmine kvalifikatsioon – teedeinsener, tase 6).

Lepingulistes küsimustes: juhatuse liige XXX ,  tel. XXX, e–post: XXX@XXX.ee

- LEPINGU LÕPETAMINE

  - Leping jõustub sellele allakirjutamise hetkest. Leping lõpeb lepinguliste kohustuste täieliku ja nõuetekohase täitmisega Poolte poolt  garantiiaja ja garantiitööde teostamise möödumisel.

  - Muudatused ja täiendused Lepingule on kehtivad, kui need on sõlmitud kirjalikult ja alla kirjutatud Poolte volitatud esindajate poolt.

  - Tellijal on õigus Lepingust taganeda /Leping erakorraliselt üles öelda:

- kui Töövõtja ei asu õigeaegselt Lepingut täitma ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;

- kui Töövõtja teeb töid aeglaselt ning tööde lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks;

- kui Töövõtja teostab töid vastuolus Lepinguga, kehtestatud ehituseeskirjade, -normatiivide või –standardite või kehtiva seadusandlusega;

- kui Töövõtja vaatamata Tellija juhistele ja märkustele teostab töid ebakvaliteetselt, kasutab ebakvaliteetseid, ebaõigeid või mittenõuetekohaseid materjale, töövahendeid, seadmeid, tooteid, töövõtteid vms.;

- kui Töövõtja rikub teisi Lepingust tulenevaid kohustusi ega kõrvalda rikkumist Tellija nõudmisel mõistliku tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui seitse (7) päeva;

- kui Töövõtja on maksejõuetu;

- kui Töövõtja ei vii Lepingutingimustele mittevastavaid töid Lepingutingimustega vastavusse või viivitab oluliselt (üle 7 päeva) töö Lepingutingimustega vastavusse viimisega;

- kui Lepingu täitmise ajal kaotavad Töövõtjale väljastatud ja lepinguliste tööde teostamiseks vajalikud registreeringud või tegevusload kehtivuse ja Töövõtja ei võta ette toiminguid nende pikendamiseks või uute väljastamiseks.

- TEADETE EDASTAMINE

  - Käesoleva Lepinguga seonduvad teated peavad olema vormistatud Poolte poolt vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud juhul, kui teated on informatiivse iseloomuga, mille edastamine ei too teisele Poolele õiguslikke tagajärgi.

  - Tellja saadab Töövõtjale Lepinguga seotud teated e-posti aadressil: XXX@XXX.ee. E-posti aadressi muutmisest on Töövõtja kohustatud Tellijat viivitamatult informeerima.

- LÕPPSÄTTED

  - Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole kirjalikul nõusolekul.

- POOLTE ALLKIRJAD

Tellija esindaja:	                                                             Töövõtja esindaja:

(allkirjastatud digitaalselt)                                                      (allkirjastatud digitaalselt)

____________________________	                                    ___________________________

Natalja Šibalova                                                                       XXX XXX

Narva Linnavalitsuse                                                               XXX

Linnamajandusameti direktor                                                  Juhatuse liige